Gestão de Projetos – plano de comunicação

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Valentina Lago (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Guilherme Marafon (Marketing)

| Envolvidos | Origem | Destino | Formato | Periodicidade | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto | Valentina Lago (GP) | Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan, Guilherme Reis, Amanda Freire | Reunião semanal de 1h documentada em ata (presencial ou online) | Semanal (toda segunda-feira) | Acompanhamento do andamento das tarefas, alinhamento de prioridades e remoção de impedimentos |
| Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto | Valentina Lago (GP) | Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan, Guilherme Reis, Amanda Freire | Reunião de 1h documentada em ata + relatório de marcos | Nos marcos do projeto (fim de cada fase) | Análise de viabilidade, revisão de escopo e avaliação do cumprimento dos marcos |
| Valentina Lago (GP) e Patrocinadora | Valentina Lago (GP) | Prof. Rosilene (Patrocinadora) | Reunião de 1 a 2h documentada em ata + entrega de artefatos | Conforme datas de entrega dos produtos de trabalho (fases do cronograma) | Realizar entregas formais e obter aceite da patrocinadora; apresentar progresso das fases |
| Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto | Valentina Lago (GP) / Giulia Castelucci (PM) | Toda a Equipe | Mensagem no canal do grupo (WhatsApp/Discord) + atualização no repositório GitHub | Conforme necessidade (mínimo 2x por semana) | Comunicação operacional: dúvidas, atualizações de código, alertas de prazo e mudanças de escopo |
| Equipe de Desenvolvimento | Vinícius Trevisan, Guilherme Reis, Amanda Freire | Valentina Lago (GP) / Giulia Castelucci (PM) | Pull Request no GitHub com descrição detalhada + revisão de código | A cada entrega de funcionalidade (sprint) | Garantir qualidade do código, rastreabilidade das entregas e aprovação antes do merge |
| Valentina Lago (GP) e Patrocinadora | Valentina Lago (GP) | Prof. Rosilene (Patrocinadora) | Relatório de status do projeto (documento formal em PDF/DOCX) | Quinzenal ou conforme solicitação | Manter a patrocinadora informada sobre o progresso, riscos identificados e próximos passos |
| Guilherme Marafon (Marketing) e Público-alvo | Guilherme Marafon (Marketing) / Giulia Castelucci (PM) | Desenvolvedores e potenciais usuários da ferramenta | Postagens em redes sociais, artigo técnico, página no npm / GitHub README | Na fase de Divulgação (10/06 a 01/07/2026) | Divulgar o Kybernus CLI, gerar adoção da ferramenta e aumentar visibilidade do projeto |
| Valentina Lago (GP) e Equipe de Projeto | Valentina Lago (GP) | Toda a Equipe | Registro formal de riscos atualizado + comunicado por e-mail/mensagem | Mensal ou quando um risco for identificado/alterado | Monitorar e comunicar riscos do projeto, garantindo que a equipe esteja ciente e preparada |