Gestão de Projetos – expectativas das partes interessadas

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Valentina Lago (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Guilherme Marafon (Marketing)

| Nível de engajamento |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Apoiador | Suporta o projeto |
| N | Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro. |
| R | Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto |
| D | Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada |
| L | Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto |

| Parte interessada | Nível de engajamento atual e desejado | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Avaliação do impacto e Comentários | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof. Rosilene (Patrocinadora) | L => L | Manter comunicação formal quinzenal com relatórios de status; apresentar artefatos nas datas estabelecidas; garantir visibilidade total do andamento do projeto. Envolver ativamente nas decisões de escopo. | Alto impacto: aprova ou reprova os entregáveis. Sua aprovação é critério de aceite de cada fase do projeto. Risco de reprovação se entregas atrasarem ou não atenderem o escopo definido. | Engajamento já elevado por ser a professora orientadora. Manter documentação impecável. |
| Valentina Lago (Gerente de Projeto – GP) | L => L | Garantir que todas as decisões estratégicas passem pelo GP; manter o Plano de Projeto atualizado; conduzir reuniões semanais de acompanhamento. Engajamento sustentado por responsabilidade direta pelo sucesso. | Alto impacto: responsável pelo cronograma, orçamento e escopo. Principal ponto de falha em caso de sobrecarga ou ausência. | Lidera a equipe e é o principal ponto de contato com a patrocinadora. |
| Giulia Castelucci (Product Manager – PM) | A => L | Envolver ativamente na definição e priorização dos requisitos; delegar gestão do backlog e contato com stakeholders técnicos; reconhecer contribuições em reuniões de marco. | Médio-alto impacto: define o que será entregue e a prioridade das funcionalidades. Sua falta de engajamento pode gerar entregas que não atendem às expectativas. | Transição de Apoiador para Líder é essencial para a fase de implementação. |
| Vinícius Trevisan (Desenvolvedor #1) | A => L | Envolver nas decisões técnicas de arquitetura; garantir autonomia nas implementações dentro do escopo; reconhecer conquistas técnicas. Definir claramente responsabilidades para evitar ambiguidade. | Alto impacto: responsável direto pela entrega do código. Atrasos ou problemas técnicos afetam diretamente o cronograma. | Custo: R$25/h, 80h/mês. Motivação técnica é o principal fator de engajamento. |
| Guilherme Reis (Desenvolvedor #2) | A => L | Definir módulos distintos para evitar conflitos de responsabilidade com Dev #1 e #3. Realizar pair programming para nivelamento técnico quando necessário. Reconhecer entregas concluídas. | Alto impacto: essencial para cumprir o volume de entregas dentro do prazo fixo de 4 meses. | Custo: R$25/h, 80h/mês. Risco de sobrecarga se outro dev ficar indisponível. |
| Amanda Freire (Desenvolvedor #3) | A => L | Mesma estratégia dos demais devs. Garantir escopo claro de módulos sob sua responsabilidade. Fomentar autonomia e visibilidade das suas contribuições dentro da equipe. | Alto impacto: junto aos outros devs, é responsável por toda a entrega técnica do produto. | Custo: R$25/h, 80h/mês. Terceiro desenvolvedor amplia a capacidade de entregas paralelas. |
| Guilherme Marafon (Marketing) | N => A | Apresentar o plano de divulgação com antecedência; envolver na definição do posicionamento da ferramenta; compartilhar métricas de adoção esperadas para motivar engajamento. Alinhar expectativas sobre o escopo de atuação. | Médio impacto: influencia a adoção da ferramenta na fase de divulgação. Baixo engajamento pode comprometer o alcance do produto no mercado-alvo. | Custo: R$25/h, 20h/mês. Atuação concentrada na fase 5 (Divulgação, jun-jul/2026). |
| Desenvolvedores / Comunidade (usuários-alvo) | D => A | Produzir documentação clara no GitHub/npm; criar materiais de divulgação (artigo técnico, posts); disponibilizar versão beta para testes antes do lançamento. Coletar feedback via telemetria (PostHog) para iterar. | Médio impacto a longo prazo: adoção da ferramenta valida o valor do produto e justifica o investimento. Baixa adoção pode frustrar a equipe e reduzir o impacto do projeto. | Público externo sem vínculo com o projeto atualmente. Estratégia de divulgação essencial. |
| PUCPR / Instituição de Ensino | N => A | Garantir que o projeto cumpra os requisitos acadêmicos da disciplina; entregar artefatos conforme solicitado; apresentar os resultados no encerramento. O sucesso acadêmico serve como case de divulgação institucional. | Baixo-médio impacto operacional, mas alto impacto na avaliação final da equipe. Não conformidade com requisitos acadêmicos pode comprometer a aprovação na disciplina. | Parte interessada indireta. Representada pela Prof. Rosilene no dia a dia. |