1.0 Gerenciamento do Projeto

1.1 Iniciação

- 1.1.1 TAP

  - Definir o orçamento e os prazos macro

  - Identificar as partes interessadas

  - Coletar a assinatura de aprovação do TAP

- 1.1.2 Mapa de Stakeholders

  - Classificar os stakeholders por influência e impacto

  - Definir as ações para cada parte interessada

  - Montar o mapa visual dos stakeholders

1.2 Planejamento

- 1.2.1 EAP

  - Levantar os requisitos detalhados do projeto

  - Decompor as entregas principais em pacotes de trabalho menores

  - Validar o escopo e a EAP com a equipe do projeto

- 1.2.2 Cronograma

  - Definir a lista de atividades a partir da EAP

  - Sequenciar as atividades e estabelecer dependências

  - Estimar a duração de cada atividade

- 1.2.3 Plano de Riscos

  - Realizar sessões com a equipe para identificar os riscos técnicos e de negócio

  - Realizar a análise qualitativa avaliando probabilidade e impacto

  - Planejar as respostas aos riscos

- 1.2.4 Plano de Custos

  - Estimar os recursos materiais e humanos das atividades

  - Calcular o custo individual de cada pacote de trabalho

  - Determinar o orçamento total e aprovar a linha de base de custos

2.0 CLI Core

2.1 Interface CLI

- 2.1.1 Comando Init (wizard)

  - Definir o fluxo de perguntas interativas do wizard

  - Implementar a captura e validação de inputs do usuário via terminal

  - Programar o script de geração da estrutura inicial do projeto

  - Testar a execução do comando init em ambiente local

- 2.1.2 Flags não interativas

  - Configurar o parser de argumentos na aplicação

  - Implementar a lógica de execução direta (bypass do wizard interativo)

  - Realizar testes de unidade das flags

- 2.1.3 Comando add

  - Definir os componentes que podem ser adicionados via comando add

  - Implementar a lógica de adição de componentes ao projeto existente

  - Testar o comando add simulando a adição de diferentes componentes

- 2.1.4 Comando auth

  - Implementar o fluxo de autenticação via terminal

  - Validar a integração de autenticação com a API do servidor

  - Testar o comando auth em diferentes cenários de autenticação

- 2.1.5 Comando deploy

  - Implementar a lógica de empacotamento e envio do projeto

  - Integrar com as plataformas de deploy suportadas

  - Testar o fluxo de deploy ponta a ponta

- 2.1.6 Comando doctor

  - Mapear os requisitos de sistema necessários para o ambiente ideal

  - Criar scripts de verificação automática do ambiente do usuário

  - Implementar a formatação do relatório de diagnóstico no terminal

  - Validar o comando simulando ambientes desconfigurados

- 2.1.7 Comando analysis

  - Definir as métricas, linter ou logs que serão processados

  - Implementar a lógica de varredura e leitura de arquivos do projeto local

  - Formatar o output dos resultados de forma legível no terminal

  - Testar a precisão da análise com bases de código de exemplo

2.2 Wizard Interativo

- 2.2.1 Coleta de Nome do Projeto

  - Implementar o prompt de entrada do nome do projeto

  - Validar o input do usuário (caracteres permitidos, tamanho máximo)

  - Registrar o nome na configuração temporária do wizard

- 2.2.2 Escolher Stack

  - Definir e listar as opções de tecnologias suportadas

  - Implementar o prompt de seleção de stack no terminal

  - Registrar a escolha na configuração temporária do wizard

- 2.2.3 Escolher arquitetura

  - Carregar a lista de arquiteturas disponíveis dinamicamente com base na stack escolhida

  - Desenvolver o prompt de seleção no terminal

  - Registrar a escolha na configuração temporária do wizard

- 2.2.4 Opções DevOps

  - Criar prompts de confirmação (Yes/No) para inclusão de contêineres e automação

  - Mapear as respostas para acionar os módulos de configuração DevOps adequados

  - Testar as combinações de opções DevOps disponíveis

- 2.2.5 Exibição de "next steps"

  - Formatar a mensagem de conclusão com estilização no terminal

  - Gerar dinamicamente os comandos de inicialização com base nas escolhas anteriores

  - Limpar o console e encerrar o processo do wizard

3.0 Engine de Geração

3.1 Templates de Stack

- 3.1.1 Node.js + Express

  - Configurar o arquivo package.json com as dependências e scripts essenciais

  - Estruturar os diretórios padrão (rotas, controllers, middlewares, services)

  - Implementar a configuração de inicialização do servidor e variáveis de ambiente

  - Testar a geração do template e a execução na porta local

- 3.1.2 NestJS

  - Inicializar a estrutura base padrão utilizando o Nest CLI

  - Configurar os módulos globais, controllers e providers iniciais

  - Definir as configurações de injeção de dependência e roteamento

  - Validar a compilação TypeScript e execução do projeto gerado

- 3.1.3 Java Spring Boot

  - Estruturar o gerenciador de dependências

  - Configurar a classe Application e os pacotes base de domínio

  - Implementar exemplos iniciais de controladores REST

  - Testar o build e a inicialização da aplicação

- 3.1.4 Python FastAPI

  - Criar o arquivo gerenciador de dependências

  - Estruturar a inicialização do app FastAPI

  - Configurar o servidor Uvicorn para execução local

  - Criar rotas de teste e validar a geração automática da documentação Swagger

- 3.1.5 Next.js

  - Estruturar o projeto inicial com as configurações padrão

  - Definir a arquitetura de roteamento inicial

  - Configurar os provedores de estilo e suporte a TypeScript

  - Validar a execução do ambiente de desenvolvimento e o build de produção

- 3.1.6 n8n

  - Estruturar o arquivo JSON padrão contendo os workflows base exportados

  - Definir os nós iniciais para o scaffolding de integrações comuns

  - Configurar um arquivo docker-compose.yml base para inicialização local do ambiente n8n

  - Testar a importação e execução do workflow gerado em uma instância limpa

3.2 Padrões Arquiteturais

- 3.2.1 MVC

  - Definir a estrutura de pastas e arquivos para o padrão MVC

  - Implementar os templates de Model, View e Controller para cada stack suportada

  - Testar a geração do padrão MVC em ambiente local

- 3.2.2 Clean Architecture

  - Definir a separação de camadas (Entities, Use Cases, Interface Adapters, Frameworks)

  - Implementar os templates de cada camada para as stacks suportadas

  - Testar a geração e validar a separação de responsabilidades

- 3.2.3 Hexagonal Architecture

  - Definir a estrutura de portas e adaptadores para cada stack suportada

  - Implementar os templates base seguindo o padrão Hexagonal

  - Testar a geração e validar o isolamento do domínio

3.3 Infra & DevOps

- 3.3.1 Docker + Compose

  - Criar os templates de Dockerfile e docker-compose.yml para cada stack suportada

  - Testar a construção e execução dos contêineres gerados

- 3.3.2 GitHub Actions (CI/CD)

  - Definir os workflows de CI/CD para cada stack suportada

  - Implementar os templates de pipeline com etapas de build, teste e deploy

  - Testar a execução dos workflows em repositório de exemplo

- 3.3.3 Terraform (AWS)

  - Definir os recursos de infraestrutura AWS a serem provisionados

  - Criar os templates de configuração Terraform para cada stack

  - Testar o provisionamento em ambiente de desenvolvimento

- 3.3.4 Config. de deploy

  - Implementar templates de configuração para Vercel, Railway, Fly.io e Render

  - Testar o deploy automatizado para cada plataforma suportada

3.4 Funcionalidades Add-on

- 3.4.1 Swagger/OpenAPI

  - Configurar a integração do Swagger para as stacks suportadas

  - Testar a geração automática da documentação de API

- 3.4.2 Redis (cache)

  - Configurar os templates de integração com Redis para cada stack

  - Testar a conexão e operações básicas de cache

- 3.4.3 WebSocket

  - Definir e implementar os templates de configuração de WebSocket

  - Testar a comunicação em tempo real nos projetos gerados

- 3.4.4 Husky (Git hooks)

  - Configurar os templates de hooks de pre-commit e pre-push

  - Testar a execução automática dos hooks nos projetos gerados

- 3.4.5 JWT Auth (boilerplate)

  - Definir a estrutura de autenticação JWT para cada stack suportada

  - Implementar os templates de geração e validação de tokens

  - Testar o fluxo completo de autenticação nos projetos gerados

4.0 Módulo de Documentação

4.1 Geração por IA

- 4.1.1 Integração com Gemini

  - Configurar a integração com a API do Gemini

  - Implementar o mecanismo de envio do contexto do projeto gerado

  - Tratar erros de indisponibilidade e timeout da API

  - Testar a integração com projetos de diferentes stacks

- 4.1.2 Geração de README

  - Definir o template base do README com as seções essenciais

  - Implementar a geração dinâmica do conteúdo com base nas escolhas do usuário

  - Validar a qualidade e coerência do README gerado para cada stack

- 4.1.3 Guia de uso inicial

  - Definir a estrutura dos guias de uso para cada stack suportada

  - Implementar a geração automática dos comandos de inicialização e execução

  - Testar a legibilidade e completude dos guias gerados

4.2 Doc. de API

- 4.2.1 Configuração Swagger UI

  - Integrar e configurar o Swagger UI nos projetos gerados

  - Testar a exibição correta da documentação de API

- 4.2.2 Especificação OpenAPI

  - Implementar a geração automática da especificação OpenAPI

  - Validar a conformidade da especificação gerada com o padrão OpenAPI

5.0 Módulo de Telemetria

5.1 Coleta de Dados

- 5.1.1 Integração PostHog

  - Configurar o ambiente no PostHog para recebimento dos eventos

  - Implementar o mecanismo de captura e envio dos eventos de uso

  - Testar o recebimento e visualização dos dados na plataforma

- 5.1.2 Anonimização de dados

  - Implementar a lógica de anonimização garantindo que nenhum dado pessoal seja transmitido

  - Testar e validar a anonimização dos dados enviados

- 5.1.3 Notificação na primeira execução

  - Implementar o fluxo de notificação ao usuário sobre a coleta de dados no primeiro uso

  - Testar a exibição correta da notificação em ambiente limpo

5.2 Controle de Privacidade

- 5.2.1 Mecanismo de opt-out

  - Implementar a opção de opt-out da telemetria para o usuário

  - Testar o funcionamento do opt-out e a interrupção do envio de dados

- 5.2.2 Política de Privacidade

  - Criar e publicar o documento oficial de Política de Privacidade e Telemetria

  - Implementar a exibição obrigatória da política no fluxo de primeiro uso

- 5.2.3 Conformidade LGPD

  - Revisar toda a implementação de telemetria com base nos requisitos da LGPD

  - Validar a conformidade com a equipe responsável

6.0 Lançamento

6.1 Publicação

- 6.1.1 Publicação no npm registry

  - Preparar e publicar o pacote oficial da ferramenta no registro npm

  - Validar a instalação e execução via gerenciador de pacotes em ambiente limpo

- 6.1.2 Repositório GitHub público

  - Preparar o repositório público com documentação técnica completa

  - Incluir exemplos de projetos gerados para cada stack suportada

  - Publicar e divulgar o repositório para a comunidade open-source

- 6.1.3 Landing page

  - Definir o conteúdo e estrutura da Landing Page descritiva da ferramenta

  - Desenvolver e publicar a Landing Page

6.2 Validação

- 6.2.1 Testes com usuários externos

  - Selecionar ao menos 5 desenvolvedores externos ao projeto

  - Coletar e analisar o feedback dos testadores

  - Corrigir os problemas identificados e revalidar

- 6.2.2 Critérios de aceitação

  - Validar cada critério de aceitação definido no TAP com a patrocinadora

  - Registrar formalmente a aprovação das entregas

6.3 Divulgação

- 6.3.1 Planos de marketing

  - Definir e executar a estratégia de divulgação da ferramenta

  - Acompanhar os resultados das ações de marketing

- 6.3.2 Comunidade open-source

  - Engajar a comunidade open-source através do repositório GitHub

  - Monitorar contribuições e feedback da comunidade